Zápis č. 3
ze zasedání Ov ve Sv.Štěpáně dne 29.3.2019

Přítomni: Miklasová, Nevrlka, Berka , Kostka
Omluveni: Kostková

Trvají úkoly ke splnění:
1/ Oprava schodů u Bjelašů k lávce, uvolněné nášlapové kameny

2/ Úprava hrací plochy na hřišti, nátěr fasády přístřešku, oprava
    zdiva na soc. zářízení, prohloubení studny /nedostatek vody/.
    Nové oplocení areálu parku naplánovat v rozpočtu v r. 2020

3/ Instalace solárních světel u 3 rodinných domků u kravína

4/ Vyčištění břehu u mostu, ořezání stromů parc. 5997/3
     / v současné době je v řešení, kácení provede dřevorubec/

Nové úkoly:
5/ Oprava zdi soklu u kapličky, opadává omítka, je potřebná
    izolace.

6/ Navezení kamene, štěrku k příjezdové komunikaci k rod.
    domku p. Janáčka, po dešti je zde nemožný průjezd autem.

7/ Oprava příjezdové cesty k rod. domu p. Hoška, vyrovnání jam,
    odvodnění přítoku vody z hory na cestu.

2 -

8/ Oprava mostku u dřevoprůmyslu, slouží pro příjezd ke
    3 rod. domkům, stav mostku je havarijní, propadlá krajnice,
    spodní část rezevá armatura.

  K jednotlivým úkolům, které jsou uvedeny v zápise je
  vyhotovena fotodokumentace. Tato byla nafocena starostou
  a místostarostou města, kteří se dne 26.3. osobně zůčastnili
  prohlídky uvedených míst v obci, které se mají řešit.

  Organizační záležitosti:

  - požadavek občanů na omezení rychlosti v obci na 40 km
    je v řešení, po schválení budou umístěny dopr. značky
  - příprava dětského odpoledne pro děti /měsíc červen/

Sv.Štěpán, 30.302019
Zapsala:
        Miklasová Libuše
        předsedkyně OV